**АДМИНИСТРАЦИЯ КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.03.2019 г № 12

ст. Кубанская

**О внесении изменений в постановление администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района**

**от 8 октября 2018г. №112 «Об утверждении муниципальной программы Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды»»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 20 февраля 2015 года № 27 «Об утверждении перечня муниципальных программ бюджета поселения Кубанского сельского поселения Апшеронского района», постановлением администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 04.09.2014 года №154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 8 октября 2018г. №112 «Об утверждении муниципальной программы Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды» изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Специалисту I категории организационного отдела администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района (Ембулаева Ю.И.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу решения Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района «О внесении изменений в решение Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 17 декабря 2018 года №163 «О бюджете Кубанского сельского поселения Апшеронского района на 2019 год», предусматривающего соответствующее финансирование в 2019 году муниципальной программы Кубанского сельского поселения Апшеронского района ««Формирование современной городской среды».

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец

|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииКубанского сельского поселения Апшеронского районаОт 15.03.2019 г № 12«ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииКубанского сельского поселения Апшеронского районаот 15.03.2019 года № 12 |

Муниципальная программа

Кубанского сельского поселения Апшеронского района

«Формирование современной городской среды»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Кубанского сельского поселения

Апшеронского района «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы |  | муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| Координатормуниципальнойпрограммы |  | администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района  |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмммуниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участникимуниципальнойпрограммы |  | не предусмотрены  |
| Подпрограммымуниципальнойпрограммы |  | не предусмотрены  |
| Ведомственные целевыепрограммыЦели программы |  | не предусмотрены Повышение уровня благоустройства территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |
| Задачимуниципальнойпрограммы |  | обеспечение формирования единого облика Кубанского сельского поселения Апшеронского районаобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территорииповышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района |
| Перечень целевыхпоказателеймуниципальнойпрограммы |  | доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяжённости дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстведоля площади благоустроенных общественных, нуждающихся в благоустройстве территорий, по отношению к общей протяжённости общественных территорийдоля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| Этапы и сроки реализациимуниципальнойпрограммы |  | 2019-2024 годы |
| Объемы и источникифинансированиямуниципальнойпрограммыОжидаемые результаты реализации программы |  | общий объем бюджетных ассигнований составляет 1 700,0 тыс. руб., в том числе:из средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб.;из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб.;из средств бюджета Кубанского сельского поселения Апшеронского района 1 700,0 тыс. руб.:2019 год – 500,0 тыс. руб.;2020 год – 1 000,0 тыс. руб.;2021 год – 200,0 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб;2023 год – 0,0 тыс. руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.-увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий приведенных в нормативное состояние;- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;**-**улучшение эстетического состояния общественных территорий;- увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий |

1. **Характеристика текущего состояния и основные**

**проблемы благоустройства территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района**

Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства поселения, в том числе через создание условий комфортного проживания граждан.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения должны благоустраиваться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Кубанского сельского поселения с целью формирования единого облика. В случае выявлении таких объектов, администрацией будут заключаться соглашения о благоустройстве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в приложении № 3 муниципальной программы.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кубанского сельского поселения Апшеронского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. минимального перечня работ:

 - ремонт дворовых проездов;

 - обеспечение освещения дворовых территорий;

 - установка, замена скамеек, урн для мусора.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий возможно финансовое (денежное) участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в неденежной форме-трудовое участие. В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, охрана объектов), которое измеряется в человеко-часах,

- предоставление строительных материалов, техники,

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м² | 1754,48 |
| 2 | Стоимость установки скамьи  | 1 шт. | 7899,96 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 3499,97 |
| 4 | Стоимость установки светильника (с опорой) | 1 шт. | 65030,68 |

1. дополнительного перечня работ:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

 - устройство, оборудование автомобильных парковок;

 - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

 - устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

 - разработка смет, дизайн-проектов;

 - иные виды работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м² | 1672,55 |
| 1 | Стоимость ремонта ливневой канализации | м.п. | 10738,50 |
| 1 | Стоимость установки пешеходного ограждения | 1 секция | 199,74 |
| 3 | Стоимость пешеходного ограждения (рис.1) | 1 секция | 2699,97 |
|  | Стоимость установки оборудования детских и спортивных площадок: |  |  |
| 4 | Карусель Кр-3 | шт. | 23000 |
| 5 | Качели Кч-1 | шт. | 11800 |
| 6 | Качели Кч-2 | шт. | 15640 |
| 7 | Балансир Кб-1 | шт. | 7320 |
| 8 | Горка Г-4 мини | шт. | 38180 |
| 9 | Качалка «Мотоцикл» | шт. | 16700 |
| 10 | Качалка «Дельфин» | шт. | 14400 |
| 11 | Горка Г-3 | шт. | 43470 |
| 12 | Детский игровой комплекс ДИК-4 | шт. | 69300 |
| 13 | Workout, комплекс ВК-004 | шт. | 70900 |
| 14 | Workout, комплекс ВК-016 | шт. | 53800 |
| 15 | Турник со шведской стенкой | шт. | 13400 |
| 16 | Рукоход тройной | шт. | 13400 |
| 17 | Рукоход «Мостик» | шт. | 7500 |
| 18 | Уличный тренажер «Скороход» | шт. | 23700 |
| 19 | Уличный тренажер «Жим» | шт. | 26000 |
| 20 | Уличный тренажер «Жим ногами» | шт. | 21900 |
| 21 | Уличный тренажер «Скамья для пресса» | шт. | 7200 |
| 22 | Уличный тренажер «Диск» | шт. | 16900 |
| 23 | Уличный тренажер «Бицепс» | шт. | 29000 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

 Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно- планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

 Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения

**2. Цель, задачи и целевые показатели**

**достижения цели и решения задач, сроки и**

**этапы реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития Кубанского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий поселения;

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Кубанского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов Кубанского сельского поселения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной среды в Кубанском сельском поселении, будет стимулировать жителей поселения к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха жителей как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа поселения и повысит качество жизни населения.

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2024 годы.

**3. Перечень мероприятий Программы**

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

 Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих изменений.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории Кубанского сельского поселения (дворовые территории, сквер, парк, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий Кубанского сельского поселения (приложение № 1);

благоустройство общественных территорий Кубанского сельского поселения (приложение № 2);

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение №4);

иные мероприятия в сфере благоустройства.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

 Перечень мероприятий муниципальной программы

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Целевые показатели. Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Повышение качества и комфорта среды |  |
| 1.1 | Задача | Обеспечение формирования единого облика |  |
| 1.1.1 | Разработка сметы и проведение государственной экспертизы благоустройства дворовой территории по ул. Д.Бедного, д. 1,3,5, в ст. Кубанской Апшеронского района | всего | **200,0** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | количество изготовленных проектов– 1 единица, количество изготовленных смет – 1 единицы. | администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района (далее - администрация поселения) |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.2 | Разработка сметы благоустройства общественной территории, Сквер, ст. Кубанская, ул.Красная | всего | **200,0** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | количество изготовленных проектов– 1 единица, количество изготовленных смет – 1 единицы. | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.3 | Разработка сметы и дизайн-проекта благоустройства общественной территории, сквер, п. Ерик, ул. Школьная | всего | **800,0** | **300,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** | **-** | количество изготовленных проектов – 1 единица, количество изготовленных смет – 1 . | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 800,0 | 300,0 |  | 500,0 | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Задача | Обеспечения создания, содержания и развития объектов благоустройства |  |
| 1.2.1 | Благоустройство общественной территории общественной территории, Сквер, ст. Кубанская, ул.Красная | всего | **500,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | количество благоустроенных территорий – 1 ед.,2020 год -1 ед. | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 500,0 | **-** | 500,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.2 | Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту сквера ст. Кубанской, по ул.Красная с прилегающей территорией  | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.3 | Благоустройство дворовой территории по ул. Д.Бедного, д. 1,3,5, в ст. Кубанской Апшеронского района | всего | **200,0** | **-** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | количество благоустроенных территорий – 1 ед.,2020 год -1 ед. | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 200,0 | **-** | - | 200,0 | **-** | **-** | **-** |
|  |  | внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 1.2.4 | Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту дворовой территории по ул. Д.Бедного, д. 1,3,5, в ст. Кубанской Апшеронского района | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | количество изготовленных проектов благоустройства территорий – 1 ед., 2020 год – 1 ед. | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3 | Задача | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций |  |
| 1.3.1 | Обсуждение проектов благоустройства | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Увеличение количества проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, заинтересованных организаций | администрация поселения |
| федеральный бюджет  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого по программе | Всего | 1700,0 | 500,0 | 1000,0 | 200,0 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| краевой бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | 1700,0 | 500,0 | 1000,0 | 200,0 | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетныеисточники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019-2023 годы составляет 1700,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 год – 500,0 тыс.руб.; 2020 год – 1000,0 тыс.руб.; 2021 год – 200,0 тыс.руб.; 2022 год – 0,0 тыс.руб.; 2023 год – 0,0 тыс.руб; 2024 год – 0,0 тыс.руб.

 Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  | Источникфинансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района | Формирование современной городской среды | Всего | **1700,0** | **500,0** | **1000,0** | **200,0** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 1700,0 | 500,0 | 1000,0 | 200,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание**

**муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кубанского сельского поселения Апшеронского района в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы не формируются.

**5. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами**

На данный момент при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» синхронизация мероприятий по благоустройству с другими мероприятиями отсутствует.

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы приводиться в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, Приложение №6 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района, утвержденному постановлением администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 04.09.2014 года №154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района».

**7. Механизм реализации Программы**

Координатор мероприятий Программы в процессе её реализации:

выполняет мероприятия Программы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района о местном бюджете (бюджете Кубанского сельского поселения) на очередной финансовый год;

осуществляет подготовку предложений координатору Программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляет подготовку предложений координатору Программы по внесению изменений в Программу;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Программы.

Координатор Программы (администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района):

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Координаторы Программы:

обеспечивает реализацию Программы;

организует работу по достижению целевых показателей Программы;

готовит отчёты о реализации Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района о местном бюджете (бюджете Кубанского сельского поселения Апшеронского района) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы.

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 Кубанского сельского поселения Апшеронского района

«Формирование современной

городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории | Год | Дата |
| п/п |  | благоустройства | поступления предложений |
|  |  | дворовой | заинтересованных лиц об |
|  |  | территории | их участии в выполнении |
|  |  |  | указанных работ |
|  | *Кубанское сельское поселение Апшеронского района* |  |
|  |  |
| 1 | Ст. Кубанская, ул. Д. Бедного, д. 1, 3, 5. | 2020 | 2017 |
| 2 |  |  |  |

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 Кубанского сельского поселения Апшеронского района

«Формирование современной

городской среды»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной | Год | Дата |
| п/п | территории | благоустройства | протокола по итогам |
|  |  | общественной | общественных обсуждений, |
|  |  | территории | дата проведения |
|  |  |  | рейтингового голосования |
|  |  |  | (при проведении |
|  |  |  | голосования) |
|  | *Кубанское сельское поселение Апшеронского района* |  |
| 1 | Сквер, ст. Кубанская, ул.Красная | 2020 г | 2017 г |
| 2 | Сквер, п. Ерик, ул. Школьная | 2021 г | 2017 |

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 Кубанского сельского поселения Апшеронского района

«Формирование современной

городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимоего имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства в Кубанском сельском поселении Апшеронского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 |  |  |  |

\*В случае выявления такого рода объектов недвижимости или земельных участков в результате проводимой инвентаризации, данные объекты подлежат включению в адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств указанных лиц, путем внесения изменений в приложение № 3 к муниципальной программе Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Формирование современной городской среды».

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец

 Приложение № 4

к муниципальной программе

 Кубанского сельского поселения Апшеронского района

«Формирование современной

городской среды»

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства в Кубанском сельском поселении Апшеронского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Кубанского сельского поселения | 31.12.2023г. | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве не позднее 2024 года |

Глава Кубанского сельского поселения

Апшеронского района И.М. Триполец